## 1. Protocolo da nova auditoria

Nova linha de base

O repositório, a branch e o commit serão identificados e registrados antes da análise. Nenhum commit antigo será presumido como versão atual.

Nova inspeção das evidências

Cada conclusão será fundamentada no código, nos arquivos de configuração, nos testes e na documentação efetivamente examinados.

Sem alterações no projeto

A auditoria será estática e não modificará o código, os arquivos ou o histórico do repositório.

Relatório ao final de cada fase

Cada fase será documentada na tela com escopo, método, evidências, achados, limitações, recomendações e status. Após a conclusão, o relatório será apresentado integralmente para você copiar e guardar antes do congelamento.

## 2. Fase 1 — Identificação da linha de base e delimitação do escopo

## Fase 1 concluída e congelada

Registro inicial da nova auditoria · 13/10/2026

### 2.1. Identificação do repositório

Os dados abaixo foram obtidos novamente do GitHub, sem reaproveitar os resultados da auditoria anterior.

| Campo | Resultado verificado |
| --- | --- |
| Projeto | ProofChain |
| Repositório | manzano-pje/proofchain |
| Visibilidade | Público |
| Branch padrão | master |
| Commit identificado | 92f4ed2684899724bf6f90befd93b6ca87a7e62a |
| Stack declarada | Java 17, Spring Boot 3, Vue 3 e TypeScript |
| Entradas no inventário Git | 645 |
| Arquivos sob backend/ | 350 entradas |
| Arquivos sob frontend/ | 255 entradas |

Observação importante: o commit atualmente identificado coincide com o da auditoria anterior. Isso não significa que os achados anteriores foram validados. Significa apenas que a nova inspeção está partindo do mesmo estado versionado identificado no GitHub.

### 2.2. Escopo da auditoria

A nova avaliação será organizada para cobrir os 17 critérios definidos para o ProofChain:

### Critérios de avaliação

- Adequação funcional

- Compatibilidade e interoperabilidade

- Usabilidade

- Acessibilidade

- Testabilidade

- Observabilidade

- Configuração e ambientes

- Portabilidade, build e deploy

- Escalabilidade e desempenho

- Integridade de dados

- Concorrência e transações

- Segurança de arquivos e uploads

- Privacidade e LGPD

- Complexidade e dívida técnica

- Arquitetura, nomenclatura e organização

- Dependências, vulnerabilidades e cadeia de suprimentos

- Entregáveis, documentação e organização dos arquivos

As referências técnicas serão aplicadas conforme a pertinência de cada critério, incluindo a família ISO/IEC 25000, a ISO/IEC 25010, orientações OWASP e requisitos da LGPD. A auditoria não será apresentada como certificação ISO ou parecer jurídico.

### 2.3. Inventário preliminar do repositório

A inspeção inicial identificou:

- Backend: projeto Maven com Spring Boot, dependências de persistência JPA, segurança, validação e testes.

- Frontend: aplicação Vue/TypeScript com scripts declarados para build, verificação de tipos, testes e lint.

- Automação: workflows do GitHub Actions para publicação e deploy.

- Documentação: README principal, documentação de arquitetura e padrão interno de documentação de código.

- Testes: o inventário inicial encontrou um arquivo de teste com sufixo .spec.ts no frontend. Isso não representa, por si só, a quantidade total de testes executáveis nem comprova a cobertura do projeto.

Referências consultadas: README, arquitetura do backend, configuração Maven e scripts do frontend.

O inventário também encontrou entradas com nomes atípicos na raiz, como nly e tatus --short, além de arquivos com nomes incomuns relacionados ao Docker. Eles foram registrados como pontos para investigação na fase de organização e documentação, não classificados antecipadamente como defeitos.

### 2.4. Limites desta fase

Esta fase não avaliou profundamente as regras de negócio, não executou testes, não realizou análise dinâmica, não confirmou vulnerabilidades exploráveis e não verificou o comportamento da aplicação em produção.

Nenhuma alteração foi realizada no repositório.

### 2.5. Registro de congelamento

Fase 1 — Congelada

O registro fixa a identificação do repositório, o commit de referência, o inventário inicial e os limites da avaliação. Ele não congela conclusões técnicas sobre a qualidade do código, que serão produzidas nas fases seguintes.

Versão do registro: 1.0 · Data: 13/10/2026

# PROOFCHAIN — RELATÓRIO DE AUDITORIA TÉCNICA

## Fase 2 — Análise estrutural, arquitetural e dos fluxos principais

Data do registro: 13/10/2026 · Tipo: auditoria estática · Versão do relatório: 1.0

## Resultado da fase

Achados confirmados

# 6

Pontos a validar

# 2

Contagem dos achados registrados neste relatório, não de todas as possíveis falhas do sistema. A análise foi estática; não foram executados testes de integração ou testes dinâmicos.

Status: análise realizada; relatório aguardando sua validação para congelamento.

## 1. Identificação e rastreabilidade

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Repositório | manzano-pje/proofchain |
| Branch | master |
| Commit analisado | 92f4ed2684899724bf6f90befd93b6ca87a7e62a |
| Backend | Java 17 declarado no pom.xml, Spring Boot 3 |
| Frontend | Vue 3, TypeScript, Vite e Pinia |
| Método | Inspeção estática de arquivos de configuração, segurança, autenticação, controllers, handlers e serviços do frontend |
| Alterações no código | Nenhuma |

A identificação do commit foi consultada novamente no GitHub. A auditoria anterior foi desconsiderada como fonte de achados; os registros deste relatório foram produzidos a partir de novas inspeções dos arquivos.

## 2. Objetivo e escopo executado

A Fase 2 teve como objetivo avaliar a estrutura técnica do sistema, os principais limites entre módulos e a coerência dos fluxos de autenticação, autorização, multi-tenancy, comunicação frontend/backend, configuração e deploy.

Foram examinados, entre outros:

- Configuração de segurança, filtro JWT e serviço de tokens.

- Serviço de autenticação e contrato de resposta do login.

- Controllers de cursos, participantes e instituições.

- Handler de criação de cursos e handler de exclusão de participantes.

- DTOs de participantes e de autenticação.

- Serviços HTTP do frontend para cursos, participantes e instituições.

- Store de autenticação e configuração das rotas.

- Arquivos Maven, propriedades de ambiente, Docker Compose e workflow de deploy.

Limite de cobertura: esta foi uma análise estática direcionada dos arquivos centrais identificados no inventário, não uma revisão linha a linha dos 645 itens do repositório. Os achados abaixo são evidências localizadas; não representam uma declaração de que o restante do sistema foi integralmente auditado.

## 3. Achados técnicos

### PC2-001 — Expressão de autorização com assinatura incorreta em endpoint de criação

Severidade alta

Confiança alta

Backend / Segurança

Evidência

Arquivo: CourseController.java, linha 64.

@PreAuthorize("hasRole('SUPER_ADMIN','ADMIN', 'USER')")

@PostMapping("/register")

A expressão hasRole do Spring Security recebe um único papel por chamada. Para testar múltiplos papéis, o padrão apropriado é hasAnyRole(...).

A pesquisa no repositório também encontrou expressões com o mesmo formato em controllers de usuários e instrutores.

Impacto potencial

Se a segurança por método estiver habilitada, a expressão poderá falhar durante a avaliação de autorização do endpoint. Se ela não estiver habilitada, as restrições declaradas em @PreAuthorize poderão não ser aplicadas — risco separado que precisa ser verificado.

Recomendação

- Padronizar as expressões com hasRole e hasAnyRole.

- Verificar a habilitação de segurança por método.

- Criar testes de autorização para cada papel e endpoint.

Teste de regressão recomendado

Executar o endpoint de criação de curso com SUPER_ADMIN, ADMIN, USER e um usuário sem permissão. Confirmar os códigos HTTP esperados e a ausência de erro de avaliação da expressão.

### PC2-002 — Fluxo do filtro JWT pode interromper a cadeia de filtros

Severidade alta

Confiança alta

Backend / Segurança

Evidência

Arquivo: JwtAuthenticationFilter.java, linhas 108–137.

O processamento da cadeia continua dentro de uma condição que exige que o username não seja nulo e que ainda não exista uma autenticação no contexto:

if (username != null &&

SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication() == null) {

// ...

filterChain.doFilter(request, response);

}

Quando há um cabeçalho Bearer, mas essa condição não é satisfeita, o fluxo não chega à chamada de filterChain.doFilter(...) nesse ramo.

Impacto potencial

Determinados estados de autenticação podem interromper o processamento normal da requisição. Tokens malformados também podem provocar exceções durante a extração dos claims, sem tratamento explícito no próprio filtro.

Recomendação

- Garantir que a cadeia seja continuada em todos os caminhos válidos de execução.

- Tratar tokens inválidos ou malformados de forma explícita, com resposta de autenticação apropriada.

- Preservar a limpeza do TenantContext em todos os caminhos.

Teste de regressão recomendado

Testar requisição sem token, token válido, token inválido, token expirado e requisição com autenticação previamente estabelecida. Verificar se a requisição termina com resposta HTTP definida, sem interrupção inesperada.

### PC2-003 — Variável de segredo JWT inconsistente no Docker Compose

Severidade alta

Confiança alta

Configuração / Deploy

Evidência

O arquivo application.properties, linha 18, espera:

security.jwt.secret=${JWT_SECRET}

Já o docker-compose.yml, linha 12, declara:

APP_JWT_SECRET=${JWT_SECRET:-UMA_CHAVE_MUITO_LONGA_E_SEGURA_BASE64}

O Compose define APP_JWT_SECRET, enquanto a configuração da aplicação depende de JWT_SECRET. O valor de fallback também não é utilizado pela aplicação por meio do nome configurado.

Impacto potencial

Na execução com essa configuração, a propriedade requerida pode ficar sem valor, impedindo a inicialização correta do serviço. Mesmo que a variável externa JWT_SECRET exista no ambiente do host, ela não é automaticamente repassada ao contêiner com esse nome quando o Compose declara apenas APP_JWT_SECRET.

Recomendação

- Adotar um único nome de variável coerente entre aplicação e contêiner.

- Não manter segredos reais ou valores de produção em arquivos versionados.

- Validar formato e tamanho da chave na inicialização.

- Remover valores de fallback que possam ser confundidos com configuração segura de produção.

Teste de regressão recomendado

Inicializar o contêiner em ambiente limpo, com a variável de ambiente documentada, e confirmar que o contexto Spring inicia e que a geração e validação de JWT funcionam.

### PC2-004 — Workflow de deploy utiliza contexto Docker incompatível com a localização do Dockerfile

Severidade alta

Confiança alta

CI/CD

Evidência

O workflow deploy.yml, linha 23, executa:

run: docker build -t .../proofchain-api .

No inventário do repositório, o Dockerfile localizado é backend/proofchain/Dockerfile. Não foi encontrado um Dockerfile na raiz do repositório.

Impacto potencial

O comando de build utiliza a raiz como contexto e procura, por padrão, o Dockerfile nesse local. Na estrutura identificada, o workflow tende a falhar antes de gerar a imagem.

Recomendação

- Corrigir o contexto de build ou informar explicitamente o caminho do Dockerfile.

- Executar o workflow após a correção, sem considerar a existência do arquivo como prova de build bem-sucedido.

Teste de regressão recomendado

Executar o build exatamente com o comando do workflow em um ambiente equivalente ao GitHub Actions e confirmar a criação da imagem.

### PC2-005 — Contrato de login preenche o nome do usuário com o e-mail

Severidade média

Confiança alta

Integração / Contratos

Evidência

Arquivo: AuthService.java, linhas 72–73.

UserSummaryDto userSummary = new UserSummaryDto(

user.getId(),

user.getUsername(),

user.getUsername(),

user.getRole(),

user.getInstitutionId()

);

O DTO UserSummaryDto declara os campos name e email. O código atribui user.getUsername() aos dois, e UserDetailsImpl.getUsername() retorna o e-mail.

Impacto

A resposta de autenticação duplica o e-mail no campo destinado ao nome. O frontend armazena os dois campos na sessão, podendo exibir um valor incorreto em componentes que dependam do nome do usuário.

Recomendação

- Mapear name e email a partir de fontes distintas e corretas.

- Se o modelo atual não possuir nome, definir explicitamente o contrato desejado, sem mascarar o e-mail como nome.

- Adicionar teste de contrato para a resposta de login.

Teste de regressão recomendado

Autenticar um usuário cujo nome seja diferente do e-mail e confirmar que a resposta contém os dois valores corretos.

### PC2-006 — Respostas HTTP 404 da listagem de participantes são tratadas como lista vazia

Severidade média

Confiança alta

Frontend / Integração

Evidência

Arquivo: Participant.service.ts, linha 45.

if (response.status === 404 || response.status === 204) return []

O serviço interpreta um 404 Not Found como se a listagem estivesse vazia. O controller de participantes, por sua vez, declara uma rota de listagem em GET /api/v1/participants/listSumary.

Impacto

Um endpoint incorreto, uma incompatibilidade de rotas ou um recurso indisponível pode ser apresentado à pessoa usuária como ausência de participantes. Isso dificulta distinguir um estado legítimo sem registros de um erro de integração.

Recomendação

- Tratar 204 conforme o contrato definido para a API.

- Tratar 404 como erro, salvo se houver uma regra explícita e documentada que determine outro significado.

- Exibir estados distintos para lista vazia, falha de rede e erro HTTP.

Teste de regressão recomendado

Simular respostas 200 com conteúdo, 204, 404 e 500. Confirmar que somente os estados previstos pelo contrato são apresentados como lista vazia.

## 4. Pontos adicionais que exigem validação

Os itens seguintes foram identificados durante a análise, mas não foram classificados como defeitos confirmados.

### PC2-V01 — Regra de acesso público para cadastro de instituição

Arquivo: SecurityConfig.java, linha 79.

A configuração contém o matcher api/v1/institution/register, sem a barra inicial, enquanto o controller expõe a rota sob /api/v1/institution/register.

Por que validar: o matcher pode não corresponder à rota pretendida, dependendo do mecanismo de correspondência efetivamente utilizado. É necessário testar o acesso anônimo ao cadastro antes de afirmar que a rota está pública ou protegida.

Validação necessária: executar uma requisição sem token para o endpoint e verificar se a política aplicada corresponde à intenção do projeto.

### PC2-V02 — Ativação da segurança por método

Há várias declarações @PreAuthorize no código, mas a busca realizada não localizou uma declaração @EnableMethodSecurity nas configurações examinadas.

Por que validar: sem ativação da segurança por método, as restrições de @PreAuthorize podem não ser aplicadas. A ausência não foi estabelecida de forma definitiva em toda a configuração possível, portanto este item permanece pendente.

Validação necessária: confirmar no contexto completo da aplicação se a segurança por método está habilitada e testar as permissões em execução.

## 5. Observações arquiteturais e de integração

Além dos achados individualizados, a inspeção evidenciou aspectos que devem orientar as próximas fases:

- Multi-tenancy: há mecanismos que extraem o institutionId do JWT e validam a instituição nos handlers inspecionados. Isso é evidência de implementação de isolamento lógico em determinados fluxos, mas não comprova que todos os módulos e consultas estejam protegidos contra acesso cruzado entre instituições.

- Separação por módulos: a estrutura de controllers, handlers, comandos, DTOs e repositórios está presente nos módulos examinados. A conformidade arquitetural integral ainda exige análise das dependências entre módulos e das exceções à organização adotada.

- Mocks no frontend: EntityService.ts contém dados em memória e operações simuladas, com chamadas de integração comentadas. Esse serviço não representa uma integração efetiva com o backend no estado examinado. A relevância funcional depende de essa tela fazer ou não parte do fluxo que se pretende disponibilizar.

- Certificados: a entidade Certificate relaciona curso, instituição, turma e participante e mantém um hash único. A existência do modelo não comprova que a emissão, a validação pública, a revogação ou a integração com blockchain estejam concluídas.

- Build e execução: arquivos de configuração permitem identificar riscos, mas somente uma execução controlada poderá confirmar quais problemas se manifestam em tempo de execução.

## 6. Plano de correção e verificação

A ordem sugerida é priorizar a segurança e a capacidade de inicializar e publicar o sistema.

- Corrigir e testar a expressão de autorização do endpoint de criação de cursos e as expressões equivalentes encontradas.

- Corrigir o fluxo do filtro JWT para assegurar a continuidade da cadeia e o tratamento de tokens inválidos.

- Uniformizar a variável de ambiente do segredo JWT no Compose e na aplicação.

- Corrigir o contexto Docker do workflow e comprovar o build.

- Corrigir o mapeamento de nome e e-mail no contrato de autenticação.

- Revisar o tratamento de erros HTTP no serviço de participantes.

- Executar os testes específicos para os dois pontos pendentes antes de fechar as conclusões correspondentes.

## 7. Limitações e declaração de evidência

Este relatório foi produzido por inspeção estática dos arquivos indicados. Não houve:

- execução da aplicação;

- build Maven ou build Vite;

- execução de testes automatizados;

- teste de penetração ou tentativa de exploração;

- inspeção de segredos armazenados em serviços externos;

- verificação de logs reais de produção;

- confirmação de comportamento em Railway, Vercel, EC2 ou banco de dados em produção.

Por isso, expressões como “tende a falhar” ou “pode interromper” indicam consequências previstas pela leitura do código, não resultados de execução observados.

## 8. Encerramento da Fase 2

Conclusão: foram identificados seis achados técnicos com evidências localizadas e dois pontos que dependem de validação adicional. Os achados de configuração e fluxo de segurança devem receber prioridade antes de se considerar confiáveis os fluxos de autenticação e publicação.

## Fase 3 — Relatório técnico de front-end

## Análise estática do front-end

Em execução

- Baseline: master — 92f4ed2684899724bf6f90befd93b6ca87a7e62a

- Data: 13/10/2026

- Tecnologias examinadas: Vue 3, TypeScript, Vue Router, Pinia e Vite.

- Escopo: navegação, autenticação no cliente, formulários, serviços HTTP, componentes e integração com a API.

A inspeção foi feita diretamente nos arquivos versionados no commit-base. Não foram executados build, testes automatizados, testes em navegador ou testes de acessibilidade com ferramentas especializadas. Portanto, os resultados abaixo são diagnósticos estáticos, não resultados de execução.

### 3.1 Achados identificados

#### PC3-001 — Redirecionamentos para uma rota administrativa não definida

Severidade: Alta

Confiança: Alta

Evidência

Arquivo: frontend/src/router/index.ts

Nas rotas administrativas de funcionalidades ainda não disponíveis, como painel, turmas, instrutores e certificados, o redirecionamento aponta para a rota nomeada admin-home. A inspeção do roteador não identificou uma rota com esse nome.

{

path: 'dashboard',

name: 'admin-dashboard',

redirect: { name: 'admin-home' },

}

Diagnóstico: o destino do redirecionamento não está definido no roteador examinado. Ao acessar essas rotas, o redirecionamento pode falhar em vez de levar o usuário a uma página válida.

Impacto: navegação inconsistente nas rotas administrativas que utilizam esse destino.

Recomendação: definir a rota de destino ou redirecionar para uma rota existente. Enquanto as funcionalidades não estiverem disponíveis, considerar uma página de indisponibilidade explícita.

Teste de regressão recomendado: acessar cada rota com redirecionamento e confirmar que termina em uma rota registrada, sem erro de resolução de nome.

#### PC3-002 — A expiração da sessão não é reavaliada durante a permanência na aplicação

Severidade: Média

Confiança: Alta

Evidência

Arquivo: frontend/src/modules/auth/stores/Auth.store.ts

A leitura inicial da sessão verifica expiresAt, mas o estado de autenticação é calculado somente pela existência do token:

if (!session.accessToken || !session.user || session.expiresAt <= Date.now()) {

localStorage.removeItem(SESSION_STORAGE_KEY)

return null

}

const isAuthenticated = computed(() => Boolean(session.value?.accessToken))

Diagnóstico: a validade temporal é verificada quando a sessão é carregada. Depois disso, isAuthenticated não considera o horário de expiração. Assim, se a sessão expirar enquanto a aplicação permanecer aberta, o estado reativo pode continuar indicando autenticação.

Impacto: o usuário pode continuar navegando por telas protegidas no cliente até que outra operação detecte a expiração. Isso não comprova falha de autorização no backend, que deve validar o token em cada requisição protegida.

Recomendação: centralizar a verificação de validade da sessão e tratar expiração nas navegações e nas respostas HTTP de autenticação. Verificar também se o fluxo de renovação do token está implementado; a presença de um refreshToken armazenado, isoladamente, não demonstra que exista renovação automática.

Teste de regressão recomendado: iniciar uma sessão válida, mantê-la aberta até a expiração e verificar a atualização do estado, o redirecionamento para login e o tratamento das requisições posteriores.

#### PC3-003 — A guarda de rotas não rejeita explicitamente uma sessão sem papel válido

Severidade: Média

Confiança: Alta

Evidência

Arquivo: frontend/src/router/index.ts

if (to.meta.requiresAuth && authStore.role && !canAccessAdminRoute(to.path, authStore.role)) {

return { name: isPlatformInstitution ? 'platformAdmin' : 'institutionAdmin' }

}

O teste de permissão só é executado quando authStore.role é verdadeiro. Já a leitura da sessão em Auth.store.ts verifica a presença de token, usuário e expiração, mas não valida integralmente o formato nem a existência de um papel reconhecido no objeto persistido.

Diagnóstico: uma sessão persistida com token e usuário, mas sem um papel válido, pode passar pela guarda de rota sem que canAccessAdminRoute seja chamado.

Impacto: o controle de navegação do front-end pode não aplicar a restrição de papel esperada em estados de sessão incompletos ou inválidos. Isso é uma falha de controle de interface, não evidência de que o usuário conseguiria acessar recursos protegidos no servidor.

Recomendação: validar a estrutura da sessão ao carregá-la e negar o acesso quando o papel não estiver presente ou não for reconhecido. Manter, obrigatoriamente, a autorização efetiva no backend.

Teste de regressão recomendado: carregar sessões com papel ausente, desconhecido e válido; confirmar que somente a sessão válida consegue acessar as rotas correspondentes ao seu papel.

#### PC3-004 — Serviço de gestão de entidades opera com dados simulados, sem persistência na API

Severidade: Média

Confiança: Alta

Evidência

Arquivo: frontend/src/modules/business/services/EntityService.ts

Os métodos de listagem, consulta, criação, atualização e exclusão utilizam mockDatabase e simulateLatency. As chamadas de integração com o backend aparecem comentadas ou identificadas como pendentes.

// TODO: [BACKEND INTEGRATION] - Descomentar e ajustar o endpoint

await simulateLatency()

return [...mockDatabase]

O módulo de interface EntityManagementView.vue utiliza o composable UseEntityManagement, que concentra o estado e as operações dessa tela. Contudo, a rota dessa tela não foi identificada no roteador examinado.

Diagnóstico: esse serviço não representa persistência real no backend no estado analisado. Como a tela não está registrada no roteador examinado, não classifico isso como falha confirmada de um fluxo atualmente acessível; é uma lacuna de implementação a ser considerada conforme o escopo funcional pretendido.

Impacto potencial: caso esse módulo seja disponibilizado sem substituir o serviço simulado, alterações podem existir somente em memória e não ser persistidas no sistema.

Recomendação: antes de habilitar a funcionalidade, integrar os métodos à API, definir o contrato dos endpoints e tratar erros de rede e autorização. Se o módulo for apenas protótipo, identificá-lo como tal na documentação.

Teste de regressão recomendado: criar, consultar, editar e excluir um registro; verificar a persistência após recarregar a página e consultar o mesmo registro por uma nova sessão.

### 3.2 Pontos que exigem validação em fases posteriores

PC3-V01 — Contrato de autenticação entre front-end e backend

O front-end espera token, refreshToken, expiresIn e user. A estrutura encontrada em AuthResponse.java no backend também declara token, refreshToken, expiresIn e user. Não identifiquei divergência nesses nomes durante esta inspeção. A Fase 4 deverá confirmar o contrato completo, incluindo o conteúdo de user, os códigos HTTP e os cenários de erro.

PC3-V02 — Renovação de sessão

A pesquisa no front-end encontrou o armazenamento de refreshToken, mas não identificou uma chamada de renovação nos arquivos examinados. O comportamento completo deverá ser validado na Fase 4, incluindo o endpoint de renovação, a expiração do access token e a resposta do backend.

PC3-V03 — Armazenamento de tokens no navegador

O access token e, quando recebido, o refresh token são persistidos em localStorage. Isso os torna acessíveis ao JavaScript executado na origem da aplicação, inclusive em um cenário de XSS. É um risco arquitetural a avaliar na Fase 5, não evidência isolada de uma vulnerabilidade explorável.

### 3.3 Limites e cobertura da inspeção

- Foram examinados o roteador, a store de autenticação, o login, os serviços de cursos, participantes, instituições, onboarding e entidades, além de formulários e páginas administrativas selecionados.

- Não foi feita revisão linha a linha de todos os arquivos do front-end.

- Não foram executados npm run build, npm test, verificação de tipos, lint, testes de navegador ou auditoria automatizada de acessibilidade.

- O achado PC2-006 sobre respostas 404 na listagem de participantes pertence à Fase 2 e não foi duplicado como novo achado desta fase.

- A ausência de uma rota para EntityManagementView.vue foi observada no roteador examinado; não foi presumido que essa tela faça parte do fluxo atualmente publicado.

## 4. Registro da Fase 3

## Fase 3 — Relatório preparado

Aguardando congelamento

Resumo dos resultados

- 3 achados documentados: PC3-001 a PC3-003, relacionados a navegação e estado de autenticação.

- 1 lacuna de implementação documentada: PC3-004, serviço de entidades com dados simulados, cuja exposição funcional não foi confirmada.

- 3 pontos para validação posterior: PC3-V01 a PC3-V03.

- Testes executados: nenhum; análise estática apenas.

- Código alterado: nenhum.

## Início da Fase 4 — Contratos e integração entre front-end e backend

Esta fase verificará se os serviços e modelos do front-end correspondem aos endpoints, DTOs, autenticação e respostas implementados no backend. O objetivo é identificar incompatibilidades concretas, sem duplicar achados já registrados nas Fases 2 e 3.

#### PC4-001 — Endpoint de atualização da instituição divergente entre front-end e backend

Severidade: Alta

Confiança: Alta

Evidências

Front-end — frontend/src/modules/business/services/Institution.service.ts:

const URL = `${import.meta.env.VITE_API_URL}/institution`

await fetch(URL, {

method: 'PATCH',

// ...

})

Backend — backend/proofchain/src/main/java/com/proofchain/admin/institution/interfaces/controller/InstitutionController.java:

@PatchMapping("/update")

public ResponseEntity<String> updateCurrentInstitution(...)

O controller expõe a atualização em /api/v1/institution/update, enquanto o serviço envia o PATCH para /api/v1/institution.

Diagnóstico: os caminhos não correspondem. Na configuração examinada, a atualização tende a receber 404 ou 405, dependendo do mapeamento HTTP efetivo.

Impacto: o formulário de instituição pode carregar os dados corretamente, mas não conseguir salvar alterações de endereço e contato.

Recomendação: alinhar a URL do serviço ao endpoint do controller e testar o fluxo completo, incluindo a persistência e a leitura posterior dos dados.

Teste de regressão recomendado: atualizar o endereço, verificar uma resposta de sucesso e consultar novamente a instituição para confirmar que os dados foram persistidos.

#### PC4-002 — Listagem de participantes limitada a dez registros no backend

Severidade: Média

Confiança: Alta

Evidências

Backend — backend/proofchain/src/main/java/com/proofchain/business/participant/aplication/query/ListAllSumaryParticipantQuery.java:

Pageable pageable = PageRequest.of(

0,

10,

Sort.by("name").ascending()

);

Front-end — frontend/src/modules/business/services/Participant.service.ts:

O método getAll(token) chama o endpoint de resumo sem parâmetros de paginação. Embora readArrayResponse consiga extrair a propriedade content de uma resposta paginada, o serviço não solicita as páginas seguintes.

Diagnóstico: o backend consulta apenas a primeira página, com dez registros. A interface realiza paginação local sobre os dados recebidos, mas isso não recupera participantes que estejam nas páginas seguintes do backend.

Impacto: instituições com mais de dez participantes podem visualizar uma listagem incompleta e não encontrar registros existentes.

Recomendação: implementar paginação coordenada entre front-end e backend, ou disponibilizar um endpoint de listagem compatível com o comportamento pretendido. Preservar filtros e ordenação entre páginas.

Teste de regressão recomendado: cadastrar mais de dez participantes e confirmar que todos podem ser encontrados e navegados pela interface.

### 3. Pontos de integração verificados

| Fluxo | Resultado da inspeção estática |
| --- | --- |
| Login | Os nomes principais do contrato coincidem: token, refreshToken, expiresIn e user. |
| Cadastro de instituição | Os campos do contrato de onboarding coincidem com o DTO examinado. |
| Consulta da instituição | O serviço chama /institution/get, endpoint existente no controller examinado. |
| Atualização da instituição | Divergência de endpoint registrada em PC4-001. |
| Consulta de participantes | Endpoint e campos do resumo correspondem; paginação incompleta registrada em PC4-002. |
| Cursos | Os caminhos examinados para listagem, consulta, cadastro, atualização e exclusão correspondem aos mapeamentos do controller. |

Essas verificações não demonstram que as requisições funcionam em produção. CORS, autenticação, persistência, configuração dos ambientes e respostas reais ainda precisam ser confirmados em execução.

### 4. Registro da Fase 4

## Fase 4 — Relatório preparado

Aguardando congelamento

- PC4-001: divergência no endpoint de atualização da instituição.

- PC4-002: listagem de participantes limitada à primeira página de dez registros.

- Método: inspeção estática cruzada dos serviços e DTOs do front-end com os controllers e DTOs do backend.

- Execução de testes: não realizada.

- Alterações no repositório: nenhuma.

# Fase 5 — Segurança do frontend

Análise concluída

Aguardando congelamento

## 1. Escopo avaliado

- Persistência e recuperação da sessão de autenticação.

- Armazenamento e uso de tokens.

- Guardas de rota e controle de acesso no cliente.

- Validação de arquivos selecionados pela interface.

- Possíveis pontos de exposição de dados no frontend.

Arquivos centrais examinados: Auth.store.ts, Auth.types.ts, router/index.ts, Entity.types.ts e InstitutionLogoUploader.vue.

## 2. Resultado da análise

Nenhum novo achado de segurança foi consolidado nesta fase. Os principais riscos encontrados nesta área já estão registrados em fases anteriores e devem permanecer no relatório consolidado, sem serem contados novamente.

### Pontos já registrados e relacionados a esta fase

| Referência existente | Situação observada | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| PC3-002 | A sessão é verificada quanto à expiração ao ser carregada, mas isAuthenticated considera apenas a existência do token. | Manter como achado da Fase 3. |
| PC3-003 | A verificação de acesso por papel só ocorre quando authStore.role contém um valor verdadeiro. | Manter como achado da Fase 3. |
| PC3-V03 | Tokens são persistidos em localStorage, aumentando a exposição em caso de XSS. | Manter como ponto de validação já registrado. |

Esses pontos são relevantes para a segurança do frontend, mas não foram reabertos como achados independentes para evitar duplicidade.

### Ponto de validação — PC5-V01

Validação de arquivos antes de eventual envio ao servidor

O componente InstitutionLogoUploader.vue verifica tamanho, tipo MIME e extensão declarada. Também aceita SVG entre os formatos configurados. Essas verificações ocorrem no navegador e, isoladamente, não comprovam que o arquivo seja seguro para armazenamento ou processamento no servidor.

- Impacto potencial: se o fluxo de upload não aplicar validação equivalente no backend, um cliente modificado poderá contornar as restrições da interface.

- Recomendação: confirmar a implementação do endpoint de upload, incluindo validação do conteúdo real, limites de tamanho, formatos permitidos e tratamento seguro do arquivo.

- Teste de regressão sugerido: enviar arquivos com extensão e conteúdo incompatíveis, arquivos acima do limite, SVGs não confiáveis e tipos não permitidos; verificar que o servidor rejeita os casos indevidos.

Status: ponto pendente de validação; não é uma vulnerabilidade confirmada.

## 3. Conclusão da Fase 5

A análise estática não acrescentou um novo achado confirmado. Os riscos de sessão e autorização no cliente continuam registrados nas fases anteriores, e a validação de upload no servidor precisa ser confirmada.

- Alterações no código: nenhuma.

- Testes de navegador, XSS ou upload executados nesta fase: nenhum.

# Fase 6 — Segurança do backend e autorização da API

Análise concluída

Aguardando congelamento

## 1. Escopo avaliado

- Configuração do Spring Security e regras de acesso HTTP.

- Uso das anotações @PreAuthorize.

- Autenticação por JWT e controle de permissões.

- Configuração CORS e exposição dos endpoints.

- Separação entre autenticação e autorização.

Arquivos centrais examinados: SecurityConfig.java, SecurityBeansConfig.java, JwtAuthenticationFilter.java e InstitutionController.java.

## 2. Achados

### PC6-001 — Anotações de autorização podem não estar habilitadas

Alta

Confiança: alta quanto à configuração examinada; requer confirmação de inicialização para validar o efeito em execução.

Evidência

Em backend/proofchain/src/main/java/com/proofchain/shared/security/SecurityConfig.java, a classe configura o SecurityFilterChain, mas não declara @EnableMethodSecurity. A busca no código do repositório também não retornou ocorrências dessa anotação.

Ao mesmo tempo, InstitutionController.java usa @PreAuthorize para restringir operações como listagem e exclusão de instituições. No SecurityConfig, a regra geral para as demais rotas é .anyRequest().authenticated().

Impacto potencial

Se a segurança por método não estiver habilitada por outra configuração efetiva, as anotações @PreAuthorize não imporão as restrições pretendidas. Nesse cenário, um usuário autenticado poderia alcançar operações que deveriam exigir um papel específico, conforme as regras HTTP restantes.

Recomendação

Confirmar a configuração efetiva do Spring Security e habilitar explicitamente a segurança por método, se ainda não estiver ativa. Depois, verificar cada endpoint administrativo, garantindo que as permissões funcionem tanto no nível HTTP quanto no nível do método.

Teste de regressão sugerido

Executar requisições autenticadas para endpoints restritos com usuários de cada papel. Confirmar que o papel permitido recebe sucesso e que os demais recebem 403 Forbidden.

### PC6-002 — Política CORS ampla no controlador de instituições

Média

Confiança: alta quanto à existência da configuração; impacto efetivo depende da combinação de configurações e do comportamento em execução.

Evidência

InstitutionController.java declara @CrossOrigin(origins = "*"). Já SecurityBeansConfig.java configura uma lista explícita de origens permitidas e allowCredentials=true.

Isso cria duas políticas de CORS em pontos diferentes da aplicação. A anotação do controlador amplia a política declarada para esse conjunto de endpoints e pode conflitar com a intenção da lista restritiva global.

Impacto potencial

A política de origem pode ficar mais permissiva ou produzir respostas CORS inconsistentes em relação à configuração global. CORS não substitui autenticação nem autorização, mas uma política mal definida aumenta a superfície de exposição do navegador.

Recomendação

Centralizar a política CORS, removendo a configuração ampla do controlador ou alinhando-a à lista oficial de origens confiáveis. Manter somente os métodos e cabeçalhos necessários.

Teste de regressão sugerido

Testar preflight OPTIONS e requisições reais para origens autorizadas e não autorizadas, inclusive nos endpoints de instituição. Confirmar os cabeçalhos CORS efetivamente retornados.

## 3. Pontos de controle já registrados em fases anteriores

- PC2-002: comportamento do filtro JWT em certos ramos do fluxo, quando a cadeia de filtros pode não ser continuada. Mantido como achado da Fase 2.

- PC2-V01: matcher da rota de cadastro de instituição sem a barra inicial em SecurityConfig. Mantido como ponto de validação da Fase 2.

- A autorização por papel no frontend não substitui as verificações obrigatórias no backend.

Esses itens não foram duplicados no registro de achados desta fase.

## 4. Conclusão da Fase 6

Foram registrados dois novos achados: um relacionado à possível ausência da ativação da segurança por método e outro à política CORS do controlador de instituições.

- Alterações no código: nenhuma.

- Testes de autorização e CORS executados: nenhum.

# Fase 7 — Integridade dos dados, persistência e isolamento multi-tenant

Análise concluída

Aguardando congelamento

## 1. Escopo avaliado

- Regras de integridade na criação e atualização de participantes.

- Restrições de unicidade no banco de dados.

- Consultas paginadas e relacionamentos entre entidades.

- Isolamento dos registros por instituição.

- Exclusão lógica e consistência dos dados persistidos.

Arquivos centrais examinados: UpdateParticipantHandler.java, ParticipantRepository.java, Participant.java, ListAllSumaryParticipantQuery.java, TenantValidation.java e a migração SQL de unicidade do CPF.

## 2. Achados

### PC7-001 — Verificação de CPF invertida na atualização de participante

Média

Confiança: alta.

Evidência

Em backend/proofchain/src/main/java/com/proofchain/business/participant/aplication/handler/UpdateParticipantHandler.java, o código executa:

boolean participantExists =

participantRepository.existsByCpfAndInstitutionIdAndInstitutionDeletedAtIsNull(

command.getCpf(), institutionId);

if (!participantExists) {

throw new AlreadyExistsException("Participande não está cadastrado");

}

A condição lança uma exceção de duplicidade quando o CPF não existe para a instituição. Quando o CPF existe, a execução continua sem verificar se ele pertence ao próprio participante que está sendo atualizado ou a outro participante.

A entidade Participant.java também declara uma restrição única para a combinação institution_id e cpf.

Impacto

- Uma alteração para um CPF novo, ainda não cadastrado na instituição, pode ser rejeitada indevidamente.

- A tentativa de atribuir um CPF já usado por outro participante pode avançar até a persistência e falhar na restrição de unicidade do banco.

- O comportamento pode resultar em atualizações impossíveis ou erros de persistência inesperados.

Recomendação

Ajustar a regra de negócio para distinguir três situações: CPF não utilizado; CPF pertencente ao próprio registro; CPF pertencente a outro participante da mesma instituição. Preservar a restrição única no banco como última barreira de integridade.

Teste de regressão sugerido

- Atualizar um participante mantendo o CPF atual.

- Atualizar para um CPF novo e válido.

- Tentar atualizar para o CPF de outro participante da mesma instituição.

- Tentar utilizar um CPF existente em outra instituição, respeitando a regra de unicidade por tenant.

Os dois primeiros cenários devem funcionar; o terceiro deve ser rejeitado com erro de negócio controlado; o quarto deve seguir a política de unicidade definida para cada instituição.

### PC7-002 — Consulta de participantes pode produzir registros repetidos

Média

Confiança: alta quanto à possibilidade decorrente da consulta; ocorrência concreta depende dos relacionamentos persistidos.

Evidência

Em backend/proofchain/src/main/java/com/proofchain/business/participant/infrastructure/repository/ParticipantRepository.java, a consulta listParticipantSumary utiliza:

LEFT JOIN p.courseClasses cl

LEFT JOIN cl.course c

A consulta não declara DISTINCT. Como um participante pode estar associado a várias turmas, a junção pode gerar mais de uma linha para o mesmo participante. A projeção inclui o nome do curso associado, portanto registros ligados a cursos diferentes podem aparecer como linhas distintas.

Impacto

A listagem pode exibir o mesmo participante mais de uma vez. Isso pode confundir o usuário e prejudicar a interpretação da quantidade de registros. O comportamento também merece atenção em conjunto com o limite de dez registros já apontado no achado PC4-002, sem duplicar aquele achado.

Recomendação

Definir o resultado de negócio desejado para participantes associados a várias turmas. Se a listagem deve conter exatamente uma linha por participante, ajustar a consulta para obter uma linha por registro e definir explicitamente como o curso a exibir será selecionado.

Teste de regressão sugerido

Cadastrar ou preparar um participante associado a duas ou mais turmas, consultar o resumo e confirmar que ele aparece uma única vez, com o curso selecionado conforme a regra definida.

## 3. Controles observados

Além dos achados, foram identificados controles úteis já presentes no código:

- Isolamento por instituição: os fluxos examinados de criação, atualização, exclusão e listagem de participantes obtêm o identificador da instituição a partir do contexto autenticado e realizam consultas delimitadas por esse identificador.

- Unicidade no banco: Participant.java declara a restrição uk_participant_institution_cpf sobre institution_id e cpf.

- Exclusão lógica: DeleteParticipantHandler.java define deletedAt e desativa o participante, em vez de executar diretamente uma exclusão física.

- Validação de entrada: ParticipantRequest.java e ParticipantUpdate.java aplicam validações como @NotBlank, @Email, @CPF e padrões para telefone e CEP.

Esses controles são evidências de implementação estática; não comprovam, por si só, o funcionamento correto em execução.

## 4. Limitações desta fase

- Não foi executada uma instância do backend.

- Não foram aplicadas migrações nem feitas alterações no banco.

- Não foram executados testes de concorrência, persistência ou isolamento entre tenants.

- Não foi validado o comportamento da consulta com dados reais que contenham múltiplos vínculos de turma.

## 5. Conclusão da Fase 7

Foram registrados dois novos achados relacionados à integridade e à consistência das consultas de participantes.

- Alterações no código: nenhuma.

- Testes de banco e de integração executados: nenhum.

# Relatório de Auditoria Técnica — Fase 8

## Privacidade e proteção de dados pessoais — LGPD

## Fase 8 — LGPD

Congelada

Projeto: ProofChain · Data de referência: 13/10/2026

Achados registrados

# 6

LGPD-001 a LGPD-006

Tipo de análise

### Estática

Inspeção de código e evidências disponíveis

Baseline: branch master, commit 92f4ed2684899724bf6f90befd93b6ca87a7e62a.

## 1. Objetivo e escopo

Avaliar, por inspeção estática, aspectos do ProofChain relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 — LGPD) e sua relação com a qualidade do software.

O escopo abrange:

- Exposição de dados pessoais em DTOs e respostas da API.

- Privilégios e acesso a informações pessoais.

- Possível exposição de dados em logs e mensagens de erro.

- Retenção, exclusão e ciclo de vida dos dados.

- Proteção dos dados vinculados a certificados.

- Evidências de governança e atendimento aos direitos dos titulares.

Limitação: esta fase não equivale a uma auditoria jurídica, certificação de conformidade ou comprovação de violação da LGPD. A análise é estática e não comprova, por si só, como o sistema se comporta em produção.

## 2. Resumo executivo

Foram registrados seis pontos de auditoria. O registro representa riscos identificados e aspectos que precisam de comprovação, e não seis violações confirmadas.

Os temas principais são a exposição potencial de dados pessoais nas respostas da aplicação, a amplitude das permissões, o tratamento de erros e logs, a gestão do ciclo de vida dos dados e a ausência de evidências suficientes sobre processos de governança da privacidade.

A análise disponível não incluiu testes dinâmicos, inspeção de logs reais de produção, validação operacional dos processos de exclusão nem comprovação documental de procedimentos organizacionais.

## 3. Achados individuais

### LGPD-001 — Exposição de dados pessoais em DTOs

Risco identificado

Confiança e severidade originais: não recuperadas no registro disponível

Descrição

Os objetos de transferência de dados (DTOs) podem incluir informações pessoais nas respostas da API. A existência de um campo em um DTO não significa, isoladamente, que haja uma violação; é necessário avaliar a finalidade, a necessidade de exposição e quem pode acessar a informação.

Impacto potencial

- Divulgação de informações pessoais além do necessário para a funcionalidade.

- Aumento da superfície de exposição em caso de acesso indevido.

- Dificuldade de demonstrar minimização de dados.

Recomendação

- Inventariar os dados pessoais recebidos, armazenados e retornados pela API.

- Avaliar cada campo de resposta quanto à necessidade para a finalidade do endpoint.

- Criar DTOs específicos por caso de uso, evitando retornar entidades ou dados desnecessários.

- Testar respostas de usuários com diferentes papéis e níveis de acesso.

Teste de regressão sugerido: verificar se cada endpoint retorna apenas os campos autorizados e necessários para seu caso de uso.

Status: risco registrado; não há comprovação de exposição indevida efetiva no registro disponível.

### LGPD-002 — Amplitude das permissões de acesso

Risco identificado

Confiança e severidade originais: não recuperadas no registro disponível

Descrição

A auditoria registrou preocupação com a amplitude das permissões. No ProofChain, esse aspecto é especialmente relevante para garantir que uma instituição acesse somente os dados sob sua responsabilidade e que usuários tenham apenas os privilégios necessários.

Impacto potencial

- Acesso a dados pessoais por usuários sem necessidade funcional.

- Acesso cruzado entre instituições, caso o isolamento não seja aplicado corretamente.

- Exposição de dados em operações administrativas com autorização excessiva.

Recomendação

- Documentar a matriz de permissões por perfil e endpoint.

- Verificar a autorização no servidor, sem depender de controles da interface.

- Validar o isolamento por institutionId em consultas, atualizações, exclusões e downloads.

- Revisar privilégios administrativos e acesso a certificados.

Teste de regressão sugerido: tentar acessar ou alterar recursos de outra instituição com credenciais válidas de um usuário sem autorização.

Status: risco registrado; a extensão efetiva das permissões exige validação das configurações e dos fluxos envolvidos.

### LGPD-003 — Possível exposição de dados em logs e erros

Risco identificado

Confiança e severidade originais: não recuperadas no registro disponível

Descrição

O tratamento de exceções, mensagens de erro e registros de aplicação pode revelar dados pessoais ou informações internas. O risco depende do conteúdo efetivamente registrado e de quem consegue consultar os logs.

Impacto potencial

- Dados pessoais em registros técnicos desnecessários.

- Divulgação de informações internas em respostas de erro.

- Ampliação do acesso a dados por meio de ferramentas de monitoramento.

Recomendação

- Revisar logs de autenticação, erros, operações administrativas e processamento de certificados.

- Evitar registrar tokens, credenciais, documentos pessoais ou dados completos de certificados sem necessidade justificada.

- Padronizar respostas de erro para clientes, mantendo detalhes técnicos apenas em registros protegidos.

- Definir acesso, retenção e descarte dos logs.

Teste de regressão sugerido: provocar erros em operações com dados pessoais e verificar se respostas e logs não expõem informações sensíveis ou desnecessárias.

Status: risco registrado; a existência de exposição real depende da inspeção dos registros e do comportamento em execução.

### LGPD-004 — Retenção e exclusão de dados pessoais

Risco identificado

Confiança e severidade originais: não recuperadas no registro disponível

Descrição

O registro da auditoria aponta que não há evidência suficiente para demonstrar integralmente as regras de retenção e exclusão de dados pessoais.

A exclusão lógica (soft delete), quando utilizada, não elimina necessariamente o dado físico do banco de dados nem resolve, por si só, as regras de retenção, backup e descarte.

Impacto potencial

- Manutenção de dados por período superior ao necessário.

- Dificuldade de demonstrar critérios de retenção e descarte.

- Incerteza sobre o tratamento de dados em backups e registros históricos.

Recomendação

- Definir prazos de retenção por categoria de dado e finalidade.

- Documentar quando a exclusão lógica é necessária e quando ocorre o descarte definitivo.

- Avaliar backups, logs, arquivos de certificados e objetos armazenados externamente.

- Prever exceções justificadas por obrigações legais, regulatórias ou exercício regular de direitos.

- Documentar os procedimentos aplicáveis a solicitações dos titulares.

Teste de regressão sugerido: verificar o ciclo de vida dos dados após exclusão, incluindo consultas, arquivos associados e regras de retenção aplicáveis.

Status: lacuna de comprovação registrada; não está demonstrado que todos os dados sejam retidos indevidamente.

### LGPD-005 — Proteção de dados associados a certificados

Validação pendente

Severidade e confiança originais: não recuperadas no registro disponível

Descrição

O ProofChain gerencia certificados e dados associados a pessoas, instituições e cursos. A auditoria registrou a necessidade de validar as proteções aplicadas a essas informações, incluindo os dados utilizados na emissão e na validação pública dos certificados.

A existência de uma página pública de validação não é, por si só, incompatível com a LGPD. É necessário determinar quais dados são divulgados, para qual finalidade e com qual fundamento.

Impacto potencial

- Divulgação excessiva de dados de titulares em certificados ou páginas de validação.

- Acesso indevido a arquivos e metadados associados.

- Persistência de informações pessoais em armazenamento externo sem controles adequados.

Recomendação

- Mapear os dados presentes no certificado, QR Code, URL de validação e página pública.

- Definir quais informações são estritamente necessárias à validação.

- Verificar controles de acesso, integridade e proteção dos arquivos armazenados.

- Avaliar a exposição de assinaturas, documentos e metadados.

- Documentar finalidade, fundamento jurídico e medidas de segurança aplicáveis.

Teste de regressão sugerido: emitir um certificado de teste e verificar, com e sem autenticação, quais dados podem ser consultados e quais arquivos podem ser acessados.

Status: validação pendente; não há evidência suficiente no registro disponível para afirmar exposição indevida.

### LGPD-006 — Governança e direitos dos titulares

Validação pendente

Severidade e confiança originais: não recuperadas no registro disponível

Descrição

O registro da auditoria não contém evidências suficientes para confirmar a existência e a operacionalização de procedimentos de governança de privacidade e atendimento aos direitos dos titulares.

Essa avaliação envolve tanto aspectos técnicos quanto organizacionais. A ausência de uma funcionalidade explícita no código não prova que inexista um processo organizacional fora do sistema.

Impacto potencial

- Dificuldade para localizar e atender solicitações de titulares.

- Falta de rastreabilidade das decisões sobre tratamento de dados.

- Dificuldade de demonstrar responsabilidades, critérios e procedimentos de privacidade.

Recomendação

- Documentar os papéis e as responsabilidades relacionados ao tratamento de dados.

- Definir um procedimento para receber, avaliar e responder às solicitações dos titulares, conforme os direitos aplicáveis.

- Estabelecer inventário das operações de tratamento e das respectivas finalidades.

- Registrar critérios de retenção, compartilhamento e exclusão.

- Avaliar a necessidade de registros de operações de tratamento e de documentação adicional conforme o contexto do controlador e do operador.

Teste de validação sugerido: simular uma solicitação de titular e verificar se é possível identificar os dados relacionados, avaliar o pedido, registrar a decisão e executar as medidas cabíveis.

Status: validação documental e operacional pendente; não há conclusão de descumprimento da LGPD.

## 4. Consolidação dos resultados

| ID | Tema | Classificação no registro |
| --- | --- | --- |
| LGPD-001 | DTOs e exposição de dados | Risco identificado |
| LGPD-002 | Permissões e acesso | Risco identificado |
| LGPD-003 | Logs e mensagens de erro | Risco identificado |
| LGPD-004 | Retenção e exclusão | Risco identificado |
| LGPD-005 | Dados associados a certificados | Validação pendente |
| LGPD-006 | Governança e direitos dos titulares | Validação pendente |

As classificações acima refletem o registro histórico recuperado. As severidades, os níveis de confiança originais, os trechos integrais de evidência e as referências exatas de arquivo e linha não estão disponíveis no material recuperado. Portanto, não seria correto atribuir agora níveis como Crítico, Alto ou Médio, nem inventar referências de código.

## 5. Referencial de avaliação

A fase considera, como referência técnica e normativa:

- LGPD — Lei nº 13.709/2018: princípios de finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção, transparência e responsabilização; direitos dos titulares e obrigações aplicáveis aos agentes de tratamento.

- ISO/IEC 25010: segurança, confidencialidade e adequação funcional, conforme aplicável à qualidade do produto de software.

- ISO/IEC 25040: processo de avaliação da qualidade, como referência metodológica.

- OWASP API Security Top 10: controles de autorização, exposição de dados e proteção dos endpoints da API.

Essas referências orientam a avaliação; sua menção não significa que o ProofChain tenha sido certificado ou avaliado integralmente contra cada norma.

## 6. Limitações da fase

- Análise estática, sem execução de testes de segurança.

- Não foram examinados logs reais de produção.

- Não houve comprovação operacional de retenção, exclusão, atendimento a titulares ou governança.

- O registro recuperado não preserva todos os trechos de código e referências de arquivo necessários para reproduzir integralmente cada achado.

- Não foi emitido parecer jurídico nem determinada a conformidade global do projeto com a LGPD.

## 7. Conclusão e estado da auditoria

A Fase 8 permanece congelada, conforme o histórico da auditoria. Seus seis registros devem ser preservados para o relatório consolidado, sem serem tratados automaticamente como seis violações confirmadas.

A retomada desses pontos deve ocorrer em uma etapa formal de revalidação, com evidências de código vinculadas ao commit de referência, testes específicos e, para os aspectos organizacionais, documentação e evidências operacionais.