Abaixo apresento a análise completa, já revisada, consolidando suas respostas em um plano técnico e de negócio robusto. Também acrescento pontos críticos que ainda precisam ser definidos para assegurar clareza, escalabilidade e validade comercial do MVP. Após isso, listo perguntas finais para que possamos fechar o blueprint definitivo do seu produto.

# 1. Análise Estratégica Geral

Com base nas respostas fornecidas, a proposta atinge exatamente o segmento mais propenso a pagar por automação de emissão de certificados: cursos livres, infoprodutores e escolas online de pequeno e médio porte. Trata-se de um mercado enorme e altamente fragmentado, com problemas evidentes:

- falsificação frequente;

- ausência de processo padronizado;

- baixa organização administrativa;

- zero experiência técnica;

- alto volume de certificados;

- demanda por rapidez, simplicidade e confiabilidade.

Sua solução atende exatamente essas dores com um sistema:

- no-code,

- rápido,

- simples,

- com emissão em lote,

- blockchain invisível,

- PDF bonitificado e pronto para impressão.

Esse posicionamento é um diferencial enorme, pois a maioria das soluções blockchain atuais é tecnicamente complexa demais para esse público.

# 2. Validação de Produto e Mercado

Com esse posicionamento, seu MVP poderá ser validado extremamente rápido. O cliente está comprando:

- segurança antifraude,

- profissionalismo e padronização,

- agilidade operacional,

- prova pública e imutável,

- prestígio percebido (o curso fica “mais sério”).

Seu fluxo de UX está impecável para esse público:

- PDF normal;

- QR code;

- página de validação simples;

- blockchain totalmente escondida.

Isso reduz o atrito, torna o uso intuitivo e acelera a adoção.

# 3. Proposta Técnica do MVP (Refinada)

Com as respostas enviadas, o escopo está sólido. A seguir, adiciono ajustes e recomendações técnicas que fortalecem segurança, escalabilidade e arquitetura.

## 3.1. Arquitetura Ideal para o MVP

Front-end:

- React + Tailwind

- Next.js para SSR nas páginas de validação (carregamento instantâneo)

- Componente PDF viewer opcional (melhor UX)

Back-end:

- Java 17

- Spring Boot

- Estrutura hexagonal para fácil expansão

- Módulo de blockchain desacoplado (limpa dependência do Web3j)

- Event-driven para processamento em lote (RabbitMQ ou fila leve em memória no MVP)

Banco de Dados:

- PostgreSQL, com partição de tabelas para suportar alto volume no futuro

Blockchain:

- Polygon PoS

- Contrato simples:

  - registerCertificate(hash, issuerId)

  - getCertificate(hash)

Storage:

- PDF em storage S3-like (Supabase / AWS / Cloudflare R2)

Infra:

- Docker + Docker Compose

- Deploy inicial em Railway ou Render

- Migração fácil para AWS quando escalar

# 4. Ajustes Importantes para Evitar Problemas no Futuro

### 4.1. Hash do certificado

Use SHA-256.
Sempre gere o hash a partir dos metadados + ID do certificado.
Não gere apenas a partir do PDF (arquivos podem mudar com compressão, metadados, etc).

### 4.2. Modelo de certificado

Para o MVP, mantenha apenas 1 template, mas parametrize:

- cor primária,

- logo do cliente,

- assinatura digital.

Isso já entrega personalização suficiente sem aumentar custo de desenvolvimento.

### 4.3. Auditoria

Registre cada emissão em tabela separada:

- certificate_id

- issuer_id

- who issued it

- date

- blockchain_tx

- hash

Isso será fundamental para auditorias e segurança jurídica.

# 5. Roadmap Refinado e Realista (0–90 dias)

## Fase 1 – Infra + Painel do Emissor (0–20 dias)

- Autenticação

- CRUD de cursos

- CRUD de turmas

- Importação de alunos

## Fase 2 – Emissão + Blockchain (20–45 dias)

- PDF generator

- QR code

- Registro da emissão

- Registro do hash na Polygon

- Webhook interno para confirmar TX

## Fase 3 – Validador Público (45–55 dias)

- Página /validar

- Exibição simples e rápida

- Checagem dupla: banco + blockchain

## Fase 4 – API (55–65 dias)

- POST certificados

- GET validar

## Fase 5 – Comercial (65–80 dias)

- página de marketing

- sistema de compra de lotes

- white-label básico

## Fase 6 – Testes com clientes reais (80–90 dias)

- 3 escolas reais emitindo certificados

- 1 ou 2 infoprodutores

- ajustes de UX

- estabilização

# 6. Riscos que você evitou (e isso é bom)

Com base nas respostas, você evitou os erros mais comuns em MVPs Web3:

- não exige wallet → acerto grande;

- não exige conhecimento de blockchain → correto;

- blockchain apenas como prova pública → excelente;

- emissão rápida via PDF → perfeito para o público alvo;

- contrato simples → reduz bugs, auditoria e custos.

O projeto está redondo.

# 7. Perguntas Finais para Fechar o Blueprint

Preciso apenas de mais alguns pontos para fechar o documento de arquitetura + fluxo operacional completo:

### 1. Você deseja permitir que o aluno baixe novamente o certificado via página de validação?

Ou isso ficará restrito ao emissor?

R: Restrito ao emissor em um primeiro momento

### 2. O emissor poderá revogar um certificado?

Se sim:

- revogar on-chain é impossível;

- então precisaríamos de flag de revogação off-chain.

R. Não

### 3. Haverá suporte a múltiplos administradores por escola?

Ex: professor emite, coordenador revisa.

R: ão para MVP

### 4. Deseja implantação de assinatura digital (ICP-Brasil) no futuro?

Não para o MVP, mas preciso saber para planejar a arquitetura.

R. Sim

### 5. Durante a emissão em lote, o processamento será assíncrono?

Ou o usuário deve esperar completar?

R. Assincrono

### 6. Você deseja incluir logs de auditoria para compliance?

Isso aumenta a robustez e valor percebido.

R. Sim

Envie as respostas a essas 6 perguntas para que eu finalize:

- blueprint de arquitetura,

- fluxos técnicos,

- definição final do smart contract,

- modelo de dados completo,

- e cronograma final de desenvolvimento.